# Пошаговый roadmap вывода на рынок: Копилка Промптов / Prompts Vault

Единый подробный список задач для сайта, Telegram-бота, маркетинга, аналитики, монетизации и первых продаж

Главная стратегия запуска Не продавать проект как «каталог промптов». Продавать быстрый результат: пользователь отправляет свой промпт, получает AI-анализ, оценку, ошибки и улучшенную версию. Каталог, обучение, миссии, токены и подписка должны усиливать этот путь, а не заменять его.

# 1. Короткое описание продукта

| Параметр | Решение |
| --- | --- |
| Продукт | Prompts Vault / «Копилка Промптов»: сайт с каталогом промптов и Telegram-бот @prompts_souz_bot для анализа, улучшения, обучения и монетизации через подписки/токены. |
| Главная проблема | Пользователи пробуют нейросети, но получают слабые, общие или бесполезные ответы, потому что не умеют формулировать промпты. |
| Главный сценарий | Пользователь приходит с конкретным запросом, отправляет промпт в бот, получает улучшение, сохраняет результат и видит ценность платного тарифа. |
| Главный платный тариф | Pro как основной тариф для регулярной работы; Starter как легкий первый платеж; MAX как upsell для активных пользователей. |
| Главный канал старта | Telegram: короткий путь от контента к боту, от бота к первому результату, от результата к оплате. |
| Критерий готовности к рынку | Новый пользователь без объяснений понимает продукт, проходит первый анализ промпта, видит тарифы, может оплатить и получает доступ автоматически. |

# 2. Воронка, которую нужно построить

Контент или реклама цепляет боль: «ИИ отвечает плохо, потому что промпт слабый».

Пользователь переходит на сайт или сразу в Telegram-бота.

Сайт объясняет ценность через до/после и ведет в бот на проверку промпта.

Бот предлагает отправить промпт и быстро дает первый полезный результат.

После 1-3 полезных действий бот показывает ограничение Free и предлагает Pro.

После оплаты пользователь получает ясный следующий шаг, чтобы сразу использовать подписку.

Дальше удержание строится через сохраненные промпты, историю, миссии, подборки и комьюнити.

# 3. Единый пошаговый roadmap

Как пользоваться таблицами P0 — сделать до активного продвижения. P1 — сделать в первые недели запуска. P2 — развивать после первых оплат и подтверждения спроса.

## Этап 0. Зафиксировать стратегию перед выходом на рынок

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Стратегия | Сформулировать главный продающий смысл в одном предложении: «Копилка Промптов помогает новичку быстро превратить слабый запрос к ИИ в рабочий промпт и получить измеримый результат» | На сайте, в боте, в профиле Telegram и в рекламных креативах используется один и тот же смысл без разнобоя | P0 |
| 02 | Стратегия | Определить основной первый продуктовый сценарий: пользователь приходит не за каталогом, а за проверкой и улучшением своего промпта через ИИ | Первый экран сайта и первый экран бота ведут к действию «проверить промпт», а каталог становится дополнительной ценностью | P0 |
| 03 | Стратегия | Выбрать первый платящий сегмент для теста: маркетологи, SMM, авторы контента, фрилансеры и предприниматели, которые уже пользуются ChatGPT/нейросетями | Есть 3-5 конкретных аватаров клиента с болями, офферами и рекламными сообщениями | P0 |
| 04 | Стратегия | Отложить сложные вторичные идеи до первых оплат: реферальная система, большие курсы, сложная геймификация, широкая партнерская сеть | Команда не распыляется и фокусируется на оплатах, онбординге, понятном оффере и конверсии | P0 |
| 05 | Монетизация | Назначить Pro основным продаваемым тарифом, Free оставить входом, Starter использовать как легкий первый платеж, MAX продавать только пользователям с высокой активностью | На всех ключевых экранах есть понятная логика: попробовать бесплатно, получить ограничение, перейти в Pro | P0 |
| 06 | Позиционирование | Сформировать 5 рекламных углов: «ИИ не понимает меня», «готовый промпт за 1 минуту», «проверь свой промпт», «промпты для работы и учебы», «учись на практике, а не на теории» | Для каждого угла есть короткий текст, видео-сценарий и CTA в бот | P1 |
| 07 | Команда | Создать единый список метрик запуска: визиты сайта, старты бота, отправленные промпты на анализ, активация, попытки оплаты, оплаты, возвраты в бот | Каждая неделя заканчивается отчетом по числам, а не только субъективным «кажется работает» | P0 |
| 08 | Операции | Собрать доску задач в Notion/Trello/GitHub Projects с колонками: P0, P1, P2, в работе, готово, проверено | Все задачи из roadmap превращены в управляемый рабочий процесс | P1 |

## Этап 1. Привести сайт к состоянию продающей витрины

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Сайт | Переписать первый экран под результат, а не под описание проекта: «Проверьте и улучшите промпт через ИИ, чтобы получать от нейросетей точные ответы быстрее» | Человек за 5 секунд понимает: что это, зачем ему это и куда нажать | P0 |
| 10 | Сайт | Сделать основной CTA на первом экране: «Проверить промпт в боте» или «Попробовать анализ промпта» | Главная кнопка ведет в Telegram-бота, где пользователь получает первый результат | P0 |
| 11 | Сайт | Добавить вторичный CTA: «Открыть каталог промптов» | Пользователь, который хочет готовые шаблоны, не теряется, но фокус не уходит от анализа | P1 |
| 12 | Сайт | Добавить блок «Как это работает» из 3 шагов: вставьте промпт, получите оценку и рекомендации, заберите улучшенную версию | Снижается тревога новичков и повышается вероятность перехода в бот | P0 |
| 13 | Сайт | Показать до/после: слабый промпт, оценка, улучшенный промпт, пример результата | Пользователь видит ценность до регистрации и оплаты | P0 |
| 14 | Сайт | Сделать отдельный блок для тарифов Free / Starter / Pro / MAX с понятной логикой ограничений | Тарифы объясняют не «функции», а выгоду: сколько анализов, сколько сохранений, какие возможности открываются | P0 |
| 15 | Сайт | Убрать лишние абстрактные формулировки вроде «помощник в промптинге», если рядом нет конкретного результата | Тексты становятся более продающими: меньше общих слов, больше пользы и сценариев | P1 |
| 16 | Сайт | Добавить доверие: кто создал проект, для кого, какие сценарии уже поддерживаются, что пользователь получает без риска | Сайт перестает выглядеть как эксперимент без ответственности | P1 |
| 17 | Сайт | Добавить FAQ: что такое промпт, зачем проверять промпт, чем бот отличается от ChatGPT, как работают токены и подписка | Снижаются возражения новичков и вопросы перед оплатой | P1 |
| 18 | Сайт | Добавить SEO-страницы или разделы под запросы: «промпты для ChatGPT», «проверить промпт», «prompt engineering на русском», «готовые промпты для маркетолога» | Начинается накопление органического трафика | P2 |
| 19 | Сайт | Добавить заметный путь «Сайт → Бот → Анализ → Оплата»: кнопки должны повторяться после ключевых блоков | Пользователь не должен искать следующий шаг после прочтения страницы | P0 |
| 20 | Сайт | Проверить мобильную версию: первый экран, тарифы, кнопки, читаемость таблиц, скорость загрузки | Основной Telegram-трафик часто приходит с телефона, поэтому мобильная конверсия критична | P0 |

## Этап 2. Сделать Telegram-бота главным местом первого результата

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Бот | Сделать стартовое сообщение короче и результатнее: «Я помогу проверить и улучшить ваш промпт. Отправьте текст промпта, и я дам оценку, ошибки и улучшенную версию» | Новый пользователь сразу понимает, какое первое действие нужно сделать | P0 |
| 22 | Бот | Оставить /help как консольную команду, не отдельную inline-кнопку, и описать в ней только практические действия | Помощь не перегружает меню, но доступна пользователю в любой момент | P0 |
| 23 | Бот | Собрать /help как мини-FAQ: как проверить промпт, как улучшить, где каталог, как работают токены, тарифы, поддержка | Пользователь получает ответы без обращения к владельцу проекта | P0 |
| 24 | Бот | Сделать первый сценарий максимально прямым: пользователь отправляет промпт обычным сообщением, бот отвечает анализом без длинной настройки | Снижается трение в первом запуске | P0 |
| 25 | Бот | Добавить «пример промпта» для тех, кто не знает, что отправить | Новички не зависают на пустом экране и быстрее доходят до aha-момента | P1 |
| 26 | Бот | После первого анализа показать понятный следующий шаг: «улучшить промпт», «сохранить», «открыть похожие промпты», «перейти в Pro» | Первый результат превращается в продолжение сессии, а не в конец использования | P0 |
| 27 | Бот | Разделить ценность токенов и подписки: токены как игровые/операционные единицы, подписка как доступ к регулярной пользе | Пользователь понимает, за что платит и зачем ему тариф | P0 |
| 28 | Бот | Проверить ограничения Free: бесплатный пользователь должен получить ценность, но быстро увидеть потолок | Free не должен быть ни бесполезным, ни слишком щедрым | P0 |
| 29 | Бот | Добавить мягкий paywall после 1-3 полезных действий: «Вы уже улучшили N промптов, Pro откроет больше анализов и сохранений» | Оплата возникает после доказанной ценности, а не до нее | P0 |
| 30 | Бот | Сделать раздел тарифов в боте простым: кому подходит Free, Starter, Pro, MAX и что пользователь получает сегодня | Пользователь покупает понятный результат, а не список внутренних функций | P0 |
| 31 | Бот | Добавить микрокопирайтинг после ошибок: если промпт пустой, слишком короткий, непонятный или пользователь нажал не туда | Бот ощущается дружелюбным и снижает потерю новичков | P1 |
| 32 | Бот | Использовать миссии и мини-игры как удержание после core-сценария, а не как главный вход | Геймификация усиливает продукт, но не заслоняет основную ценность | P1 |
| 33 | Бот | Сделать сохраненные промпты и историю анализов видимым активом платного пользователя | У пользователя появляется причина возвращаться и не отменять подписку | P1 |

## Этап 3. Настроить оплату, тарифы и продажу подписки

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Монетизация | Проверить весь путь оплаты Telegram Stars: выбор тарифа, инвойс, успешная оплата, начисление доступа, сообщение после оплаты | Оплату можно пройти без ручного вмешательства владельца | P0 |
| 35 | Монетизация | Сделать post-payment сообщение: что теперь доступно, как использовать Pro, какой первый шаг после покупки | Покупатель не остается с ощущением «я оплатил, а дальше что?» | P0 |
| 36 | Монетизация | Прописать тариф Free как lead-in: ограниченные проверки, ограниченные сохранения, доступ к части каталога | Free приводит к активации и демонстрирует ограничения | P0 |
| 37 | Монетизация | Прописать Starter как дешевый тест: для тех, кто хочет попробовать больше без полноценной подписки | Снижается барьер первой оплаты | P1 |
| 38 | Монетизация | Сделать Pro основным тарифом в интерфейсе и коммуникациях: «лучший выбор для регулярной работы с ИИ» | Большая часть платящих пользователей направляется в наиболее понятный тариф | P0 |
| 39 | Монетизация | MAX позиционировать как тариф для активных пользователей, командных сценариев, авторов контента и предпринимателей | MAX не конкурирует с Pro, а становится upsell для продвинутых | P1 |
| 40 | Монетизация | Добавить триггеры upsell: исчерпан лимит, пользователь часто сохраняет, делает много анализов, возвращается несколько дней подряд | Платное предложение появляется в момент высокой ценности | P1 |
| 41 | Монетизация | Собрать таблицу возражений перед оплатой: «зачем платить, если есть ChatGPT», «не понимаю тарифы», «дорого», «не знаю, поможет ли» | Для каждого возражения есть текст ответа в сайте, боте и контенте | P1 |

## Этап 4. Поставить аналитику до активного продвижения

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Аналитика | Настроить UTM-метки для всех каналов: Telegram, VK, Shorts, Reels, YouTube, партнеры, личные сообщения | Понятно, откуда приходят пользователи и какие каналы дают старты бота | P0 |
| 43 | Аналитика | Фиксировать события: старт бота, первый промпт, первый анализ, улучшение, сохранение, просмотр тарифов, попытка оплаты, успешная оплата | Воронка видна по шагам, а не только по итоговым оплатам | P0 |
| 44 | Аналитика | Сделать еженедельный отчет: трафик, активация, конверсия в оплату, выручка, удержание, лучшие креативы | Каждую неделю можно принимать решения на цифрах | P0 |
| 45 | Аналитика | Собрать первые качественные отзывы: минимум 20 интервью или переписок с пользователями после теста бота | Понимаем реальные боли, язык аудитории и причины отказа от оплаты | P0 |
| 46 | Аналитика | Отдельно считать активацию: пользователь отправил промпт и получил улучшенную версию | Активация становится главным показателем качества онбординга | P0 |
| 47 | Аналитика | Поставить простую таблицу ручного учета первых покупателей: источник, сегмент, оффер, тариф, причина покупки | Первые продажи превращаются в знания для масштабирования | P1 |
| 48 | Аналитика | Определить минимальные целевые ориентиры на 30 дней: 300-1000 стартов бота, 100+ анализов, 10-30 попыток оплаты, первые 5-20 оплат | Команда понимает, что считать успехом первого этапа | P1 |

## Этап 5. Запустить контент-машину вокруг боли «ИИ отвечает плохо»

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Контент | Сделать 5 базовых рубрик: разбор плохих промптов, промпт до/после, промпты для профессий, ошибки новичков, мини-уроки prompt engineering | Контент регулярно ведет в core-сценарий продукта | P0 |
| 50 | Контент | Подготовить 30 коротких видео на месяц: каждый ролик показывает одну ошибку в промпте и зовет проверить свой запрос в боте | Shorts/Reels/TikTok становятся стабильным источником верхней воронки | P0 |
| 51 | Контент | Собрать 20 Telegram-постов: кейсы, подборки промптов, практические задания, мини-чеклисты | Telegram-канал/сообщество получает регулярный контент без ежедневного хаоса | P0 |
| 52 | Контент | Создать лид-магнит: «50 промптов для работы, учебы и контента + чеклист проверки промпта» | Появляется бесплатная ценность для подписки и первого контакта | P1 |
| 53 | Контент | Сделать серию «7 дней лучше промптов»: каждый день пользователь получает задание и отправляет промпт в бот | Контент превращается в вовлечение и повторные сессии | P1 |
| 54 | Контент | Использовать заголовки с конкретной болью: «Почему ChatGPT отвечает водой», «1 строка, которая улучшит любой промпт», «Проверь свой промпт за минуту» | Креативы становятся цепляющими и понятными для новичков | P0 |
| 55 | Контент | Публиковать реальные обезличенные разборы пользовательских промптов | Растет доверие: аудитория видит работу продукта на живых примерах | P1 |
| 56 | Контент | Сделать отдельные подборки под сегменты: маркетолог, SMM, студент, предприниматель, фрилансер, разработчик | Пользователь узнает себя и быстрее понимает, зачем ему продукт | P1 |
| 57 | Контент | Добавить контент доверия: история проекта, что уже умеет бот, планы развития, честные ограничения | Проект выглядит живым и прозрачным | P1 |
| 58 | Контент | Раз в неделю делать пост «что улучшили в продукте» | Аудитория видит развитие и охотнее пробует снова | P2 |

## Этап 6. Получить первых покупателей через ручные продажи и быстрые тесты

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Продажи | Собрать список первых 100 потенциальных пользователей: знакомые, чаты маркетологов, SMM, фрилансеры, студенты, предприниматели | Есть конкретная база для первых касаний без ожидания органики | P0 |
| 60 | Продажи | Написать короткий личный скрипт: «Тестирую бота, который проверяет промпты. Можешь отправить свой промпт, я покажу, как он его улучшает?» | Первое сообщение не выглядит продажей и легче получает ответ | P0 |
| 61 | Продажи | Провести 30 ручных демонстраций: человек присылает свой промпт, вы показываете улучшение и спрашиваете, стал ли результат полезнее | Появляются первые кейсы, язык аудитории и потенциальные оплаты | P0 |
| 62 | Продажи | После полезного результата предлагать Pro с мягким дедлайном: «Для первых пользователей даю ранний доступ/бонус на неделю» | Оплата привязана к уже полученной ценности | P0 |
| 63 | Продажи | Запустить тест в 5-10 Telegram-чатах по ИИ, маркетингу, фрилансу и учебе, соблюдая правила чатов | Проверяются первые внешние аудитории | P1 |
| 64 | Продажи | Сделать партнерские мини-интеграции с админами маленьких каналов: промпт-челлендж, разбор подписчиков, промокод | Получаем доверительный трафик дешевле классической рекламы | P1 |
| 65 | Продажи | Провести бесплатный открытый разбор «10 промптов подписчиков» в Telegram | Формируется событие, которое демонстрирует продукт и ведет в бот | P1 |
| 66 | Продажи | Запустить платный тест на минимальном бюджете только после готовности сайта, бота, оплаты и аналитики | Деньги на рекламу не сжигаются до готовности воронки | P1 |
| 67 | Продажи | Тестировать не менее 5 креативов: боль, до/после, профессия, челлендж, бесплатная проверка | Быстро находим первый работающий рекламный угол | P1 |
| 68 | Продажи | Каждому покупателю писать вручную через 1-2 дня: что получилось, чего не хватило, за что он готов платить дальше | Первые покупатели становятся источником развития продукта | P0 |

## Этап 7. Удержание, повторное использование и комьюнити

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Удержание | Добавить ежедневную/еженедельную миссию вокруг реального сценария: написать пост, улучшить резюме, подготовить письмо, сделать план обучения | Пользователь возвращается ради результата, а не ради абстрактных баллов | P1 |
| 70 | Удержание | Сделать систему достижений простой: серия дней, количество улучшенных промптов, первый сохраненный промпт, первый Pro-день | Мотивация усиливает привычку пользоваться ботом | P2 |
| 71 | Удержание | Запустить закрытый Telegram-чат для Pro/MAX: разборы, новые промпты, голосование за функции | Платная подписка получает дополнительную социальную ценность | P1 |
| 72 | Удержание | Раз в неделю отправлять подборку лучших промптов и улучшений недели | Пользователь вспоминает о продукте и видит новые сценарии применения | P1 |
| 73 | Удержание | Сделать реактивационные сообщения: пользователь не заходил 3-7 дней, бот предлагает новый полезный сценарий | Снижается отток после первого интереса | P2 |
| 74 | Удержание | Собирать пользовательские истории: «как я улучшил ответ ИИ и сэкономил время» | Истории становятся материалом для продаж и доверия | P1 |

## Этап 8. Масштабирование после первых доказанных оплат

| Шаг | Зона | Что сделать | Зачем / критерий готовности | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Масштабирование | На основе первых оплат выбрать 1-2 главных сегмента, которые платят лучше всего | Маркетинг перестает быть «для всех» и начинает бить в прибыльные аудитории | P0 |
| 76 | Масштабирование | Собрать полноценные лендинги под сегменты: для SMM, маркетологов, студентов, предпринимателей | Повышается релевантность рекламы и SEO | P2 |
| 77 | Масштабирование | Запустить реферальную механику только после понятной активации: пригласил друга, друг сделал первый анализ, оба получили бонус | Рефералка не тащит сырой продукт, а усиливает уже работающую воронку | P2 |
| 78 | Масштабирование | Добавить B2B-гипотезу: мини-доступ для команды контентщиков, агентства или учебной группы | Появляется возможность более крупных чеков | P2 |
| 79 | Масштабирование | Развивать SEO-каталог промптов: категории, профессии, задачи, примеры, связанные статьи | Каталог становится долгосрочным источником бесплатного трафика | P2 |
| 80 | Масштабирование | Раз в месяц пересобирать roadmap по данным: что привело оплату, где отвал, какие функции реально используют | Проект развивается не по ощущениям, а по поведению пользователей | P0 |

# 4. 30-дневный пошаговый план запуска

| Период | Фокус | Что делаем | Что должно получиться |
| --- | --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Фундамент | Уточнить оффер, переписать первый экран сайта, привести старт бота и /help к понятному сценарию, проверить оплату, поставить события аналитики. | Готова воронка: сайт → бот → первый анализ → тариф → оплата. |
| Неделя 2 | Активация | Сделать до/после на сайте, добавить FAQ, улучшить подсказки бота, подготовить 30 видео и 20 постов, собрать лид-магнит. | Пользователь быстро получает первый результат, а контент готов к регулярному выпуску. |
| Неделя 3 | Первые продажи | Провести 30 ручных демонстраций, опубликовать первые разборы, протестировать Telegram-чаты и маленькие партнерства, собрать отзывы. | Появляются первые оплаты, возражения и реальные кейсы. |
| Неделя 4 | Тесты роста | Запустить маленькие рекламные тесты, сравнить креативы, усилить лучший оффер, доработать paywall и Pro-предложение. | Понятно, какой канал и какой рекламный угол ближе всего к покупкам. |

# 5. Сводные задачи по сайту

Сделать первый экран понятным за 5 секунд: что это, для кого, какой результат, куда нажать.

Главный CTA: проверка промпта в Telegram-боте; вторичный CTA: каталог готовых промптов.

Показать до/после: плохой промпт, анализ, улучшенная версия и практический результат.

Описать тарифы через пользу и лимиты, а не только через названия функций.

Добавить FAQ и блок доверия: авторство, сценарии, безопасность оплаты, поддержка.

Проверить мобильную версию, так как большая часть трафика из Telegram будет мобильной.

Начать SEO через страницы под профессии, категории промптов и запросы «проверить промпт», «промпты для ChatGPT».

# 6. Сводные задачи по Telegram-боту

Сделать стартовое сообщение максимально коротким и практическим: «отправьте промпт, я его проверю и улучшу».

Реализовать /help как консольную команду с мини-FAQ и быстрыми действиями, без отдельной inline-кнопки.

Первое действие пользователя — отправка промпта; бот не должен заставлять новичка долго выбирать режим.

После первого анализа всегда показывать следующий шаг: улучшить, сохранить, открыть похожие промпты, перейти в Pro.

Сделать paywall после доказанной ценности: пользователь сначала получает пользу, потом видит ограничение Free.

Миссии, токены и мини-игры использовать как удержание, а не как главный продающий смысл.

Сохраненные промпты, история и персональные улучшения сделать активом платного пользователя.

# 7. Что не делать сейчас

Не начинать с масштабной рекламы, пока не проверены оплата, онбординг, аналитика и первый результат в боте.

Не продавать только «каталог промптов»: это слабее, чем персональный AI-анализ промпта пользователя.

Не усложнять старт бота миссиями и мини-играми до того, как пользователь понял основную ценность.

Не запускать реферальную систему до активации: приглашенный друг должен сначала получить понятную пользу.

Не делать стратегию для всех сегментов сразу. Сначала найти 1-2 сегмента, которые реально платят.

# 8. Метрики, которые нужно смотреть каждую неделю

| Параметр | Решение |
| --- | --- |
| Трафик | Визиты сайта, переходы в бот, источники по UTM. |
| Активация | Сколько пользователей отправили первый промпт и получили улучшенную версию. |
| Ценность | Повторные анализы, сохранения, клики на похожие промпты, использование истории. |
| Монетизация | Просмотры тарифов, попытки оплаты, успешные оплаты, распределение тарифов. |
| Удержание | Возвраты на 1-й, 3-й, 7-й день; выполнение миссий; повторные сессии. |
| Качественные данные | Причины покупки, причины отказа, фразы пользователей, лучшие кейсы до/после. |

# 9. Сводка для маркетингового ИИ-агента

| Параметр | Решение |
| --- | --- |
| Краткое описание | SaaS-проект Prompts Vault / «Копилка Промптов»: сайт с каталогом промптов и Telegram-бот, который помогает проверять, улучшать и тренировать промпты, управлять подпиской и возвращать пользователя через задания/миссии. |
| Главная ценность | Не просто хранить готовые промпты, а давать пользователю быстрый персональный результат: отправил свой слабый запрос → получил оценку, ошибки, улучшенную версию и следующий шаг. |
| Целевая аудитория | Новички в ИИ, маркетологи, SMM-специалисты, предприниматели, авторы контента, фрилансеры, студенты, разработчики и все, кто уже пробовал нейросети, но получает слабые ответы. |
| Главные боли | ИИ отвечает водой; непонятно, как формулировать запрос; нет времени изучать prompt engineering; нужны готовые шаблоны; хочется быстро получать рабочие тексты, планы, идеи, письма, контент. |
| Ключевое УТП | Проверка и улучшение промпта через ИИ в Telegram + каталог готовых промптов на сайте + единая подписка для сайта и бота. |
| Лучшие рекламные углы | «Проверь свой промпт», «Почему ChatGPT отвечает плохо», «Улучши запрос за 1 минуту», «Промпты для работы и учебы», «От слабого запроса к сильному результату». |
| Лучшие каналы | Telegram-контент и чаты, короткие видео TikTok/Reels/Shorts, VK-посты и клипы, YouTube-разборы, SEO-страницы по промптам, партнерства с маленькими AI/маркетинг-каналами. |
| Tone of Voice | Простой, практичный, дружелюбный, без высокомерия и сложной терминологии. Объяснять через примеры, показывать до/после, давать ощущение «я тоже смогу». |
| Главные продающие смыслы | Экономия времени, меньше пустых ответов от ИИ, быстрый рост навыка, готовые решения под задачи, персональная обратная связь по промпту, удобство Telegram. |
| Слабые места | Если сайт продает каталог, а бот продает помощника, позиционирование распадается; если онбординг длинный, пользователь не доходит до ценности; если тарифы объяснены функциями, а не результатом, оплата проседает. |
| Приоритет на 30 дней | Сначала сделать понятную воронку и получить первые оплаты вручную. Затем масштабировать только те каналы и офферы, которые доказали способность приводить активированных пользователей и платежи. |

# 10. Финальный фокус

North Star на ближайший этап Не «сделать больше функций», а довести пользователя до первого сильного результата и первой оплаты. Лучший показатель: сколько людей отправили свой промпт, получили улучшенную версию, поняли пользу и заплатили за продолжение.